## Slide 1
模拟｜优先推进价值高、实施难度低的事项
组合定位
表达作用：定位优先级。
承载内容：统一入口：高价值、低难度；
数据平台：高价值、高难度；报表美化：低
价值、低难度；全量迁移：低价值、高难度。
基本关系：业务价值与实施难度交叉。
制作要求：四象限各放一项，轴向明确。
推进边界
先做统一入口
模拟评估中，统一入口的业务价值高、
实施难度低，可先在单个服务场景试用。
保留评估条件
数据平台需先核对数据权限；全量迁移
须完成回退方案。两项均暂不进入实施。

## Slide 2
模拟｜试点通过验收后再扩大覆盖范围
验收与责任
业务验收
服务负责人逐项核对办理结果；
异常记录必须有对应处理人。
扩大范围
试点达到验收要求后再纳入
更多部门。未通过的事项返回
整改，不能带缺陷直接推广。
推进与回流
表达作用：说明准入路径。
承载内容：准备 → 试点 → 验收 → 推广。
基本关系：验收未通过则返回试点。
制作要求：门禁条件靠近验收，回流单独标识。

## Slide 3
模拟｜先确认真实需求，再投入方案设计
筛选依据
保留的问题
用户能描述具体受阻环节，且服务记录中能找到对应案例。只有工具偏好、没有业务问题的建议先补充调研。
需求到试点
表达作用：呈现逐阶段筛选。
承载内容：需求收集 → 场景核实 → 方案试点。
基本关系：前一阶段通过后才进入下一阶段。
制作要求：保留阶段名称，筛选条件贴近转换处。

## Slide 4
模拟｜统一入口需要同时打通分派和反馈
问题与措施
表达作用：说明改进逻辑。
承载内容：入口分散 → 统一受理；流转不明 → 明确分派。
基本关系：措施分别对应问题，结果为预期。
制作要求：按对应关系排布，不写成已实现成效。
如何验证
观察办理过程
试点记录从受理到分派的等待时间，
并核对跨部门事项是否有明确接收人。
确认反馈闭合
用户能够看到当前进度和办理
结果。试点结束后再判断措施是否
有效，目前没有实际成效数据。

## Slide 5
模拟｜每个交接点都要有明确的接收人
交接约定
业务侧负责确认
需求进入开发前，由业务负责人
确认范围、办理规则和验收方式。
技术侧负责回传
联调完成后回传测试记录与遗留问题；
业务侧确认接收后再安排上线验收。
阶段与角色
表达作用：展示分工与交接。
承载内容：业务组确认需求；技术
组开发联调；业务组验收上线。
基本关系：技术回传测试记录，由业务组接收。
制作要求：阶段横排、角色分行，突出交接点。

## Slide 6
模拟｜异常必须回到规则修订才算闭环
从处理到预防
先恢复服务
受理人记录异常场景和影响范围，责任人
采取临时措施，并向用户说明当前进展。
再修订规则
复盘时区分偶发操作与重复缺陷。重复缺陷
进入规则修订，下一次抽查检查是否仍然出现。
反馈闭环
表达作用：追踪闭合。
承载内容：发现、
处理、复查、修订。
基本关系：修订
反馈至后续执行。
制作要求：闭环保留
方向，节点仅短标题。

## Slide 7
模拟｜先验证一个场景，再逐步复制经验
推广节奏
表达作用：呈现先后。
承载内容：单点试用 →
部门扩展 → 跨部门推广。
基本关系：后一
阶段依赖前期验收。
制作要求：每阶段一个
短标题，条件外置。
当前工作与后续条件
本轮只验证单点
选择业务边界清楚的服务事项，记录入口、
处理人和反馈方式，完成一轮完整办理。
验收后再复制
部门扩展前补齐培训与支持渠道；跨部门推广前
确认交接规则。各阶段由对应负责人确认后启动。

## Slide 8
模拟｜基础数据可靠后，分析能力才有用
当前基础
先统一口径
明确事项编码、状态
含义和责任部门，抽查
实际记录是否一致。
再补齐记录
缺失信息由业务侧确认，
不能用推测值填补。
能力层级
表达作用：表达支撑。
承载内容：数据基础 →
过程可见 → 分析辅助。
基本关系：上层依赖下层。
制作要求：三层短
标题，底层作为基础。
应用范围
过程可见
先展示在办状态和积压位置，
帮助定位需要处理的环节。
辅助分析
口径稳定后再分析趋势；
分析提示需结合业务核查。

## Slide 9
模拟｜先用轻量方案验证，保留升级条件
选择及适用条件
当前选择轻量接入
当试点范围较小、现有系统能提供必要接口
时，先验证业务流程，降低初期改造负担。
何时升级平台
若试点出现持续的跨系统协作需求，再评估统一
平台。需同时核算迁移工作、维护责任与长期投入。
两方案对照
表达作用：辅助权衡。
承载内容：轻量：投入
低、扩展受限；平台：
投入高、扩展较强。
基本关系：比较启动
投入与扩展能力。
制作要求：同口径对
齐，适用条件见正文。

## Slide 10
模拟｜结果指标与过程记录需要一起看
结果观察
办理是否改善
比较办理时长与退回情况，
并注明观察范围和样本口径。
解释变化
业务类型变化可能影响
结果，分析时需分场景核对。
观察框架
表达作用：组织观察项。
承载内容：服务改善：办理
时长、退回情况、流转记录。
基本关系：结果与
过程共同围绕目标。
制作要求：区分两类
指标，不画虚假因果。
过程记录
定位等待环节
记录受理、分派、处理与反馈
的时间，检查交接是否停滞。
结合结果解释
过程变化用于解释
结果；完成一次培训
本身不能证明服务改善。